# MINUTAS Y BITÁCORA - PROYECTO PÁGINA WEB MARINA

1. MINUTA DE REUNIÓN

Título: Minuta de reunión – Inicio del proyecto Página Web Marina

Fecha: 18 de septiembre de 2025

Hora: 5:00 p.m.

Lugar: Sesión virtual

Participantes:

• Erick Aldair Velázquez García

• Ricardo Gael Briones Cantú

• Ernesto Guadalupe López Mota

• Alexandra Lizeth Rodríguez Rangel

Temas tratados:

1. Presentación del proyecto web de capacitación para la Marina.

1. Definición de objetivos principales del sistema.

1. Elección de herramientas tecnológicas y metodología Scrum.

Acuerdos:

• Se estableció que el portal incluirá módulos de capacitación interactiva, simulaciones IoT y seguimiento de usuarios.

• Se usará arquitectura web responsiva con backend en Node.js y frontend en React.

• Se fijó la próxima reunión para definir estructura y secciones del sitio.

Responsables: Coordinación y documentación: Alexandra Lizeth Rodríguez Rangel.; Supervisión técnica: Erick Aldair Velázquez García; Backend: Ernesto Guadalupe López Mota; Frontend: Ricardo Gael Briones Cantú

Próxima reunión: 23 de septiembre de 2025

Firma de validación:

Erick Aldair Velázquez García

Ricardo Gael Briones Cantú

2. MINUTA DE REUNIÓN

Título: Minuta de reunión – Estructura y módulos de capacitación

Fecha: 23 de septiembre de 2025

Hora: 5:30 p.m.

Lugar: Aula de cómputo

Participantes:

• Erick Aldair Velázquez García

• Ricardo Gael Briones Cantú

• Ernesto Guadalupe López Mota

• Alexandra Lizeth Rodríguez Rangel

Temas tratados:

1. Diseño de la estructura general de la página.

1. Creación del módulo de capacitación interactiva.

1. Definición de contenidos multimedia y evaluaciones.

Acuerdos:

• Ernesto desarrollará el modelo de base de datos para usuarios y progreso.

• Gael y Ernesto diseñará la interfaz del módulo de capacitación.

• Erick y Alexandra redactarán la documentación técnica inicial.

Responsables: Backend: Ernesto Guadalupe López Mota; Frontend y diseño: Ricardo; Documentación: Erick y Alexandra Lizeth Rodríguez Rangel.

Próxima reunión: 30 de septiembre de 2025

Firma de validación:

Erick Aldair Velázquez García

Ricardo Gael Briones Cantú

3. MINUTA DE REUNIÓN

Título: Minuta de reunión – Integración de simulaciones IoT

Fecha: 30 de septiembre de 2025

Hora: 6:00 p.m.

Lugar: Sesión virtual

Participantes:

• Ricardo Gael Briones Cantú

• Ernesto Guadalupe López Mota

• Erick Aldair Velázquez García

Temas tratados:

1. Revisión del prototipo del sistema de simulación con sensores IoT.

1. Implementación de prácticas interactivas en el entorno virtual.

1. Detección de errores en lectura de datos simulados.

Acuerdos:

• Ernesto desarrollará la API para comunicación con sensores simulados.

• Gael realizará pruebas de conexión y rendimiento.

• Erick documentará el proceso y resultados.

Responsables: Backend e IoT: Ernesto Guadalupe López Mota; QA y testeo: Ricardo Gael Briones Cantú.

Próxima reunión: 5 de octubre de 2025

Firma de validación:

Erick Aldair Velázquez García

Ricardo Gael Briones Cantú

4. MINUTA DE REUNIÓN

Título: Minuta de reunión – Seguimiento personalizado y base de datos

Fecha: 5 de octubre de 2025

Hora: 5:00 p.m.

Lugar: Aula de cómputo

Participantes:

• Ricardo Gael Briones Cantú

• Ernesto Guadalupe López Mota

• Alexandra Lizeth Rodríguez Rangel

Temas tratados:

1. Diseño de la base de datos de usuarios.

1. Implementación de reportes personalizados de desempeño.

1. Sincronización de datos con el servidor.

Acuerdos:

• Ernesto finalizará la estructura de la base de datos.

• Gael diseñará la vista de reportes de progreso.

• Alexandra revisará la documentación y avances técnicos.

Responsables: Backend: Ernesto Guadalupe López Mota; Frontend: Alexandra Lizeth Rodríguez Rangel.

Próxima reunión: 10 de octubre de 2025

Firma de validación:

Erick Aldair Velázquez García

Ricardo Gael Briones Cantú

5. MINUTA DE REUNIÓN

Título: Minuta de reunión – Acceso multiplataforma

Fecha: 10 de octubre de 2025

Hora: 5:30 p.m.

Lugar: Sesión virtual

Participantes:

• Ernesto Guadalupe López Mota

• Ricardo Gael Briones Cantú

• Alexandra Lizeth Rodríguez Rangel

Temas tratados:

1. Adaptación de la web a dispositivos móviles y tabletas.

1. Pruebas de compatibilidad entre navegadores.

1. Evaluación de rendimiento en diferentes plataformas.

Acuerdos:

• Mota optimizará el diseño responsivo.

• Gael verificará el funcionamiento en distintos navegadores.

• Alexandra registrará los resultados en el informe de progreso.

Responsables: Frontend y diseño: Alexandra Lizeth Rodríguez Rangel; QA y validación: Ricardo Gael Briones Cantú.

Próxima reunión: 15 de octubre de 2025

Firma de validación:

Erick Aldair Velázquez García

Ricardo Gael Briones Cantú

6. MINUTA DE REUNIÓN

Título: Minuta de reunión – Sistema de notificaciones

Fecha: 15 de octubre de 2025

Hora: 6:00 p.m.

Lugar: Aula de cómputo

Participantes:

• Ricardo Gael Briones Cantú

• Ernesto Guadalupe López Mota

• Erick Aldair Velázquez García

Temas tratados:

1. Configuración de alertas y recordatorios automáticos.

1. Pruebas de envío de notificaciones por correo y en la web.

1. Registro de eventos de capacitación en tiempo real.

Acuerdos:

• Ernesto configurará el sistema de notificaciones mediante API REST.

• Gael probará el envío y recepción de alertas.

• Erick documentará los flujos del sistema.

Responsables: Backend: Ernesto Guadalupe López Mota; QA: Ricardo Gael Briones Cantú.

Próxima reunión: 17 de octubre de 2025

Firma de validación:

Erick Aldair Velázquez García

Ricardo Gael Briones Cantú

7. MINUTA DE REUNIÓN

Título: Minuta de reunión – Revisión general del proyecto web

Fecha: 17 de octubre de 2025

Hora: 6:00 p.m.

Lugar: Sesión virtual

Participantes:

• Erick Aldair Velázquez García

• Ricardo Gael Briones Cantú

• Ernesto Guadalupe López Mota

• Alexandra Lizeth Rodríguez Rangel

Temas tratados:

1. Evaluación de avance general del portal.

1. Pruebas de integración de todos los módulos.

1. Planeación de entrega y documentación final.

Acuerdos:

• Se completará la documentación final antes del 23 de octubre.

• El portal está listo para pruebas de usuario final.

• Se programará la demostración funcional.

Responsables: Documentación: Erick Aldair Velázquez García; QA: Ricardo Gael Briones Cantú; Backend: Ernesto Guadalupe López Mota; Frontend: Alexandra Lizeth Rodríguez Rangel.

Próxima reunión: 23 de octubre de 2025

Firma de validación:

Erick Aldair Velázquez García

Ricardo Gael Briones Cantú

# BITÁCORA DE ACTIVIDADES – Proyecto Página Web Marina

| Fecha | Actividad realizada | Resultado / Avance | Problemas encontrados | Solución / Observación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18/09/2025 | Inicio del proyecto, definición de objetivos y alcance. | Se definió la estructura general y tecnologías a utilizar. | Ninguno. | Se acordó usar Node.js, React y metodología Scrum. | Erick y Gael |
| 23/09/2025 | Creación del módulo de capacitación interactiva. | Módulo base con videos y ejercicios creado. | Dificultad en carga de multimedia. | Se optimizaron archivos y rutas de contenido. | Ernesto y Gael |
| 30/09/2025 | Integración de simulaciones con sensores IoT. | API conectada con simulador IoT. | Lectura de datos inestable. | Se mejoró conexión de sockets y simulación. | Ernesto |
| 05/10/2025 | Desarrollo del sistema de seguimiento personalizado. | Reportes de progreso funcionales. | Retraso en sincronización de datos. | Ajuste en endpoints de actualización. | Ernesto y Erick |
| 10/10/2025 | Adaptación de acceso multiplataforma. | Diseño responsivo completado. | Problemas de visualización en móviles. | Se corrigió mediante media queries. | Ernesto |
| 15/10/2025 | Implementación del sistema de notificaciones. | Notificaciones funcionales en tiempo real. | Retrasos en envío por correo. | Optimización del servidor SMTP. | Ernesto y Gael |
| 17/10/2025 | Revisión general del sistema. | Plataforma operativa con todos los módulos integrados. | Atrasos leves en documentación. | Se estableció entrega final para el 23/10. | Erick y Gael |